Пресс-релиз по АИП НО за январь-декабрь 2017 года

Министерством экономики и конкурентной политики подведены итоги реализации Адресной инвестиционной программы Нижегородской области (далее – АИП НО) за 2017 год, в рамках которой осуществляются все капитальные расходы из областного бюджета.
За 2017 год на строительство, реконструкцию, проектно-изыскательские работы в рамках АИП НО направлено за счет всех источников 15,3 млрд.руб., более половины из них - средства областного бюджета (58%).
Из федерального бюджета направлено 6,2 млрд.руб., в том числе на строительство:
- проспекта Молодежный в г. Н.Новгород (2,4 млрд.руб.);
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- Волжского моста (450 млн.руб.);
- школ в Павловском и Навашинском районах и г.о.г. Бор  (416,4 млн.руб.); 
- транспортно-пешеходного моста через р. Сатис в г. Саров (249,9 млн.руб.);
- детского сада в Богородском районе (145,4 млн.руб.);
- объектов спорта к проведению мероприятий по Чемпионату мира в 2018 году (подключение сетей водоснабжения стадиона «Стрелка», тренировочные площадки в г. Н.Новгород и г. Дзержинск  (134,9 млн.руб.);
- Центра славянской культуры в с.Дивеево (56,2 млн.руб.);
- 4 объектов газо- и водоснабжения (17,2 млн.руб.)
- берегоукрепления правого берега р.Волга в микрорайоне «Мещерское озеро» (6,2 млн.руб.).
Из местных бюджетов профинансировано 350,3 млн.руб. Наибольший объём средств местного бюджета (127,8 млн.руб.) направлен на строительство и реконструкцию детских садов и школ, а также на объекты дорожно-транспортного хозяйства (67,4 млн.руб.), объектов коммунальной инфраструктуры (53,8 млн.руб.), объектов культуры (45,5 млн.руб.), объектов к ЧМ по футболу в 2018 году (34,0 млн.руб.), детский сада в Богородском районе (21,8 млн.руб.).
При этом, на каждую тысячу рублей из местного бюджета, направленную районом на строительство муниципальных объектов, дополнительно привлечено из федерального и областного бюджетов в среднем более 19,5 тыс.руб. Это большая помощь ОМСУ в строительстве муниципальных объектов.
 На 1 января 2018 года введено 64 объекта, в том числе такие крупные объекты как:
- 3 школы (в г. Бор, г. Павлово и Навашинском районе);
- объекты Нижегородского кадетского корпуса ПФО им. генерала армии Маргелова В.Ф. (ФОК с универсальным залом и спальный корпус);
- 9 домов культуры в районах области;
- ремонтно-реставрационные работы 3 объектов культурного наследия в г. Н.Новгород (домик Каширина, дом В.М.Бурмистровой, дом А.М.Горького);
- Волжский мост;
- 7 сельских автомобильных дорог;
- 16 газопроводов (в 14-ти районах области); 
- обустройство сибиреязвенных скотомогильников в Большемурашкинском районе;
- объекты к Чемпионату мира по футболу в 2018 году (площадки для размещения объектов инфраструктуры около стадиона «Стрелка», тренировочные площадки по ул. К.Маркса и на стадионе «Локомотив» в г. Н.Новгород, сети водоснабжения для стадиона «Стрелка», ремонт зданий и сооружений на стадионе «Химик» в г.Дзержинске).

