|  | ПРИЛОЖЕНИЕ к приказу министерства экономического развития и инвестиций Нижегородской области от 17 ноября 2020 г. № 208 |
| --- | --- |

СОГЛАШЕНИЕ

об осуществлении промышленно-производственной деятельности
в особой экономической зоне «Кулибин», созданной на территории

г.о.г.Дзержинск Нижегородской области

г.Нижний Новгород

«____» _________2020 г.                                                                           № ____________

Министерство экономического развития и инвестиций Нижегородской области, именуемое в дальнейшем Орган исполнительной власти, в лице министра экономического развития и инвестиций Нижегородской области Норенкова Игоря Николаевича, действующего на основании Положения о министерстве экономического развития и инвестиций Нижегородской области, утвержденного постановлением Правительства Нижегородской области от 26 сентября 2005 года
№ 228 «Об утверждении Положения о министерстве экономического развития и инвестиций Нижегородской области», постановления Правительства Нижегородской области от 19 сентября 2020 г. № 778 «Об уполномоченных органах», Соглашения о передаче полномочий по управлению особой экономической зоной Правительству Нижегородской области от 13 июля 2020 г. № С-74-СГ/Д14/181-П,

_______________________________________________________, именуемое в дальнейшем Резидент, в лице _________________________________________________________, действующего на основании _______________________,

Акционерное общество «Корпорация развития Нижегородской области», именуемое в дальнейшем Управляющая компания, в лице генерального директора Халитова Тимура Чингизовича, действующего на основании Устава,

совместно именуемые Стороны, а по отдельности – Сторона, в соответствии с Федеральным законом от 22 июля 2005 г. N 116-ФЗ «Об особых экономических зонах в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон об особых экономических зонах) заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения

Предметом настоящего Соглашения является:

- ведение Резидентом промышленно-производственной деятельности в особой экономической зоне промышленно-производственного типа «Кулибин» (далее – ОЭЗ ППТ «Кулибин»), созданной на территории г.о.г.Дзержинск, в соответствии с прилагаемым к настоящему Соглашению бизнес-планом (далее – Бизнес-план), а именно:__________________________________________________________;

- создание Резидентом объектов капитального строительства ________________________________________________________________________ в соответствии с Бизнес-планом (далее – Объекты).

2. Взаимодействие Сторон

2.1. Орган исполнительной власти обязан:

2.1.1. В течение 3 (Трех) рабочих дней с даты подписания настоящего Соглашения направить в адрес Министерства экономического развития Российской Федерации копию Соглашения.

2.1.2. Обеспечить взаимодействие с Министерством экономического развития Российской Федерации в части получения Резидентом свидетельства установленного образца, удостоверяющего регистрацию в качестве резидента ОЭЗ ППТ «Кулибин».

2.1.3. Выдать Резиденту выписку из реестра резидентов ОЭЗ ППТ «Кулибин» в срок не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения соответствующего письменного запроса Резидента.

2.1.4. Осуществлять контроль за исполнением Резидентом настоящего Соглашения в порядке, установленном Министерством экономического развития Российской Федерации .

2.1.5. Исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

2.2. Орган исполнительной власти имеет право:

2.2.1. Получать необходимую информацию и документы от Сторон настоящего Соглашения в соответствии с письменными запросами и в рамках своих полномочий.

2.2.2. Привлекать Управляющую компанию к осуществлению функций по приему и выдаче документов в случаях, предусмотренных Федеральным законом об особых экономических зонах, а также функции по представлению необходимых сведений в государственные органы и органы местного самоуправления в порядке, предусмотренном Федеральным законом об особых экономических зонах.

2.2.3. Осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

2.3. Управляющая компания обязана:

2.3.1. Обеспечить Резиденту необходимые условия для ведения деятельности, предусмотренной настоящим Соглашением, в том числе оказывать содействие в подключении Объектов Соглашения к сетям инженерно-технического обеспечения ОЭЗ ППТ «Кулибин» в соответствии с установленными требованиями действующего законодательства.

2.3.2. Исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

2.4. Управляющая компания имеет право получать необходимую информацию и документы от Сторон настоящего Соглашения в соответствии с письменными запросами в целях реализации настоящего Соглашения, привлекать третьих лиц для реализации своих функций, а также осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

2.5. Резидент обязан:

2.5.1. Вести на территории ОЭЗ ППТ «Кулибин» только деятельность, предусмотренную настоящим Соглашением.

2.5.2. В ходе выполнения мероприятий, предусмотренных Бизнес-планом, осуществить инвестиции в размере ____________________ (прописью), в том числе капитальные вложения в сумме ________________________ (прописью)                            (за исключением нематериальных активов) в течение 3 (Трех) лет со дня заключения настоящего Соглашения.

2.5.3. Осуществить строительство Объектов в порядке, на условиях и в сроки, предусмотренные Бизнес-планом и проектной документацией.

2.5.4. Предоставлять в адрес Управляющей компании отчет о ходе реализации проекта по формам, установленным Управляющей компанией, в следующие сроки:

- за I квартал – до 10 мая отчетного года;

- за II квартал – до 10 августа отчетного года;

- за III квартал – до 10 ноября отчетного года;

- за IV квартал – до 10 мая года, следующего за отчетным периодом.

2.5.5. Согласовывать с Управляющей компанией изменения графика строительства, графика подключения/присоединения объекта капитального строительства, графиков потребления соответствующих ресурсов.

2.5.6. Оказывать содействие Сторонам настоящего Соглашения в части осуществления контроля за выполнением условий настоящего Соглашения, в том числе обеспечивать беспрепятственный допуск представителей Сторон настоящего Соглашения к объектам инфраструктуры ОЭЗ ППТ «Кулибин», принадлежащим Резиденту и находящимся в границах ОЭЗ ППТ «Кулибин», представлять в устной и письменной форме необходимую для осуществления контроля информацию.

2.5.7. При выполнении строительно-монтажных работ обеспечивать максимальную сохранность территории ОЭЗ ППТ «Кулибин» и объектов, расположенных на территории ОЭЗ ППТ «Кулибин», а также проводить мероприятия по защите существующих коммуникаций и сооружений. В случае повреждения объектов инфраструктуры ОЭЗ ППТ «Кулибин» по вине Резидента компенсировать их восстановление за свой счет.

2.5.8. Согласовывать с Управляющей компанией принимаемые в проектах технические решения по подключению/присоединению объекта капитального строительства к сетям тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения, технологическому присоединению к электрическим сетям, расчеты-обоснования по объему потребления ресурсов и коммунальных услуг, а также выбросам и сбросам, воздействию на окружающую природную среду, мероприятия пожарной безопасности и охраны объектов, транспортные схемы и схемы логистики поставок на период строительства и эксплуатации, разрабатываемые в составе проектно-сметной документации.

2.5.9. Оплатить расходы по формированию и государственному кадастровому учету земельного участка, расположенного в границах ОЭЗ ППТ «Кулибин» и предоставляемого Резиденту в аренду, в случае если земельный участок не прошел государственный кадастровый учет.

2.5.10. Информировать Управляющую компанию и Орган исполнительной власти об изменении сроков строительства объекта.

2.5.11. Предоставить в Орган исполнительной власти (с направлением копии в адрес Управляющей компании) положительные заключения государственной экспертизы результатов инженерных изысканий и проектной документации, необходимые для осуществления мероприятий, предусмотренных Бизнес-планом, за исключением случаев, когда проведение обязательной государственной экспертизы не требуется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.5.12. Оплатить расходы, связанные с проведением экспертизы результатов инженерных изысканий и проектной документации, в случае если проведение экспертизы предусмотрено законодательством Российской Федерации.

2.5.13. Исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

2.6. Резидент имеет право:

2.6.1. Получать выписки из реестра резидентов ОЭЗ ППТ «Кулибин» на основании письменного запроса.

2.6.2. Получить свидетельство установленного образца, удостоверяющее регистрацию в качестве резидента ОЭЗ ППТ «Кулибин».

2.6.3. Распорядиться принадлежащим ему на праве собственности движимым и недвижимым имуществом, находящимся на территории ОЭЗ ППТ «Кулибин», по своему усмотрению в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации при соблюдении условий, установленных Федеральным законом об особых экономических зонах, в случае утраты статуса резидента
ОЭЗ ППТ «Кулибин».

2.6.4. Запрашивать у Управляющей компании информацию о планируемом составе сетей тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения, электрических сетей на территории ОЭЗ ППТ «Кулибин», этапах строительства и сроках их ввода в эксплуатацию.

2.6.5. Запрашивать у Управляющей компании информацию об изменении объемов и мощностей потребляемых топливно-энергетических ресурсов в порядке и на условиях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

2.6.6. Осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

3. Срок действия соглашения

3.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами и заключается на срок до 22 мая 2069 года.

4. Условия изменения и прекращения действия соглашения

4.1. Настоящее Соглашение может быть изменено в порядке, предусмотренном Федеральным законом об особых экономических зонах. Изменения, вносимые в настоящее Соглашение, оформляются дополнительными соглашениями к настоящему Соглашению.

4.2. Действие настоящего Соглашения прекращается:

4.2.1. По окончании срока, на который настоящее Соглашение было заключено.

4.2.2. В случае расторжения настоящего Соглашения.

4.2.3. В случае досрочного прекращения существования ОЭЗ ППТ «Кулибин».

4.2.4. В случае прекращения деятельности Резидента в качестве юридического лица или в качестве индивидуального предпринимателя.

4.3. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто по соглашению Сторон.

4.4. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто в судебном порядке по требованию Органа исполнительной власти при наличии отрицательного заключения государственной экспертизы проектной документации Резидента (в случае, когда проведение такой экспертизы предусмотрено законодательством Российской Федерации), если в разумный срок проектная документация не доработана с учетом замечаний и предложений, изложенных в указанном заключении.

4.5. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто судом по требованию одной из Сторон в связи с существенным нарушением его условий другой Стороной, существенным изменением обстоятельств или по иным основаниям, предусмотренным Федеральным законом об особых экономических зонах.

4.6. По настоящему Соглашению существенными нарушениями при исполнении Сторонами принятых на себя обязательств являются нарушения, предусмотренные частью 3 статьи 20 Федерального закона об особых экономических зонах.

5. Ответственность сторон

5.1. За неисполнение обязательств по настоящему Соглашению Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.2. При досрочном прекращении действия настоящего Соглашения в связи с существенным нарушением Резидентом условий настоящего Соглашения лицо, утратившее статус резидента ОЭЗ ППТ «Кулибин», обязано уплатить штраф в размере 5 (Пяти) процентов от суммы инвестиций, предусмотренной пунктом 2.5.2 настоящего Соглашения, за вычетом объема инвестиций, осуществленных на дату утраты статуса резидента ОЭЗ ППТ «Кулибин», но не более 5 000 000 (Пяти миллионов) рублей и не менее 150 000 (Ста пятидесяти тысяч) рублей.

5.3. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Соглашению в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы.

5.4. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы Сторона не позднее 3 (Трех) рабочих дней с момента их наступления обязана уведомить другую Сторону об их наступлении. Уведомление должно содержать данные о характере обстоятельств, а также документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств.

5.5. В течение 30 (Тридцати) рабочих дней с момента получения Стороной настоящего Соглашения уведомления о наступлении обстоятельств непреодолимой силы Стороны должны определить наиболее эффективный порядок взаимодействия для уменьшения влияния обстоятельств непреодолимой силы, а также наиболее приемлемые способы исполнения условий настоящего Соглашения.

5.6. В случае если в результате наступления обстоятельств непреодолимой силы существенно нарушены сроки исполнения всех либо существенной части обязательств Стороны по настоящему Соглашению в течение 180 (Ста восьмидесяти) дней подряд с момента получения другой Стороной уведомления о наступлении обстоятельства непреодолимой силы, каждая из Сторон имеет право направить другой Стороне уведомление о расторжении настоящего Соглашения не позднее чем за 30 (Тридцать) дней до прекращения действия настоящего Соглашения.

6. Порядок разрешения споров

6.1. Споры и разногласия, связанные с выполнением условий настоящего Соглашения, разрешаются Сторонами путем переговоров.

6.2. В случае недостижения согласия Сторонами споры и разногласия подлежат разрешению в Арбитражном суде Нижегородской области в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7. Заключительные положения

7.1. Резидент не вправе иметь филиалы и представительства за пределами территории ОЭЗ ППТ «Кулибин».

7.2. Резидент не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Соглашению другому лицу.

7.3. В случае прекращения действия настоящего Соглашения расходы, понесенные Резидентом в связи с исполнением настоящего Соглашения, возмещению не подлежат.

7.4. Настоящее Соглашение составлено в 3 (Трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

7.5. К настоящему Соглашению прилагаются и являются его неотъемлемой частью:

7.5.1. Бизнес-план.

7.5.2. План-график реализации Бизнес-плана.

7.5.3. Копия протокола заседания экспертного совета ОЭЗ ППТ «Кулибин» (номер, дата).

8. Реквизиты и подписи сторон

| Орган исполнительной власти Министерство экономического развития и инвестиций Нижегородской области Адрес: 603082, г. Нижний Новгород, Кремль, корпус 2 ИНН: 5260162690 ОГРН: 1055238202546 Министр __________________И.Н.Норенков | Резидент Адрес: ИНН: ОГРН: Должность __________________ ФИО |
| --- | --- |
| Управляющая компания Акционерное общество «Корпорация развития Нижегородской области» Адрес: 603163, г. Нижний Новгород, ул. Деловая, д.9 ИНН: 5260351747 ОГРН: 1135260003284 Генеральный директор ___________________Т.Ч.Халитов |  |

приказ Минэкономразвития России от 30.01.2018№ 26 «Об утверждении формы свидетельства, удостоверяющего регистрацию лица в качестве резидента особой экономической зоны» (Зарегистрировано в Минюсте России 05.04.2018 № 50636)

приказ Минэкономразвития России от 23 августа 2016 г. № 530 «Об утверждении порядка осуществления контроля за исполнением резидентом особой экономической зоны соглашения об осуществлении промышленно-производственной, технико-внедренческой, туристско-рекреационной деятельности или деятельности в портовой особой экономической зоне» (зарегистрирован Минюстом России 5 октября 2016 г., регистрационный № 43925) с изменениями, внесенными приказом Минэкономразвития России от 25 мая 2017 г. № 250 «О внесении изменений в некоторые приказы Минэкономразвития России по вопросам функционирования особых экономических зон» (зарегистрирован Минюстом России 27 июля 2017 г., регистрационный № 47548)

приказ Минэкономразвития России от 30.01.2018 № 26 «Об утверждении формы свидетельства, удостоверяющего регистрацию лица в качестве резидента особой экономической зоны» (Зарегистрировано в Минюсте России 05.04.2018 № 50636)