Пресс-релиз
о ходе реализации государственных программ Нижегородской области

Министерством экономического развития и инвестиций Нижегородской области подведены итоги реализации государственных программ Нижегородской области за 2019 год.
1. Государственные программы Нижегородской области (далее - ГП НО).
[bookmark: _GoBack]В 2019 году за счет средств областного бюджета предусмотрены к реализации 33 ГП НО и 1 государственная региональная адресная программа, на которые планировалось направить 150,5 млрд руб.
	За 2019 год ГП НО профинансированы на общую сумму 143,7 млрд руб.
По сравнению с 2018 годом увеличено финансирование ГП НО по:
· управлению государственными финансами (на 3 647,8 млн руб.);
· развитию здравоохранения (на 2 327,8 млн руб.);
· развитие транспортной системы (на 1 820,0 млн руб.);
· развитие образования (на 1 377,9 млн руб.);
· социальной поддержке граждан (на 740,1 млн руб.).
	В основном, прирост финансирования связан с увеличением межбюджетных трансфертов, направленных на поддержку муниципальных образований; строительством социально-значимых объектов в сфере здравоохранения, а также реконструкцией и расширением дорожной сети Нижегородской области.
2. Адресная инвестиционная программа Нижегородской области 
(далее - АИП НО).
	В рамках АИП НО осуществлялись все капитальные расходы из областного бюджета. 
В 2019 году в АИП НО включено 426 объектов капитального характера, 
на которые планируется направить 8,3 млрд руб. из областного бюджета.
Из 426 объектов капитального характера финансирование из областного бюджета было открыто по 369 объектам.
За отчётный период введено 139 объектов из 169 запланированных к вводу, 
в том числе по таким социально-значимым, как: строительство регионального тренировочного центра (комплекс трамплинов), детские сады, школы, дома культуры, объекты газо- и водоснабжения, автомобильные дороги.
