Пресс-релиз
о ходе реализации государственных программ Нижегородской области

Министерством экономического развития и инвестиций Нижегородской области подведены итоги реализации государственных программ Нижегородской области за январь-декабрь 2024 года.
1. Государственные программы Нижегородской области (далее - ГП НО).
В 2024 году за счет средств областного бюджета предусмотрены 
к реализации 33 ГП НО и 1 государственная региональная программа Нижегородской области (ГРП НО), на которые было предусмотрено 
327,9 млрд. руб.
За январь-декабрь 2024 года ГП НО и ГРП НО профинансированы 
на общую сумму 318,7 млрд. руб., что на 26% больше аналогичного периода 
2023 года (252,8 млрд. руб.).
Наибольший объем средств был направлен на:
-  развитие образования;
-  развитие транспортной системы;
-  социальную поддержку граждан;
-  развитие здравоохранения.
2. Адресная инвестиционная программа Нижегородской области 
(далее - АИП).
Все капитальные расходы из областного бюджета осуществляются 
в рамках Адресной инвестиционной программы Нижегородской области 
(далее - АИП).
В 2024 году в АИП включено 689 объектов капитального характера, на которые было предусмотрено из областного бюджета 22,9 млрд. рублей.
За январь - декабрь 2024 г. направлено из областного бюджета 19,7 млрд. рублей, что составляет 85,8% к годовому лимиту (за январь - декабрь 2023 г. – 86,7%).
Из 400 объектов АИП, запланированных к вводу в 2024 году, введено 
247 объектов, основные из них:
	- 2 детских сада в с. Большая Ельня и мкр. «Галанино», социальный центр в Городецком муниципальном округе;
	- 3 школы в г.о.г. Саров, Воскресенском муниципальном округе и г.о.г. Н.Новгород (№ 36 по генплану);
- 2 дома культуры в Балахнинском и Уренском муниципальных округах и центр культурного развития в г.о.г. Саров;
- 19 ФАПов, 1 ОВОП в 19-ти городских и муниципальных округах, детская поликлиника в г. Кстово;
- физкультурный комплекс в п. Ждановский Кстовского муниципального округа;
	- приобретено 35 индивидуальных жилых дома в 15-ти городских и муниципальных округах (в рамках программы комплексного развития сельских территорий);
	- 19 дорог (в том числе капитальный ремонт 6-ти участков) в 18-ти городских и муниципальных округах;
- 12 объектов ЖКХ (очистные сооружения, сети водозабора, водоотведения и тепло-(водо)снабжения и наружная канализация в 8-ми городских и муниципальных округах и др.);
- региональный центр спортивной подготовки по адаптивным видам спорта в г.о.г. Дзержинск; 
	- пожарное депо в п. Новинки в г.о.г. Н.Новгород;
	- произведен капитальный ремонт 107 участков сетей теплоснабжения в г.о.г. Н.Новгород;
	- произведен капитальный ремонт 15-ти объектов культуры в 12-ти городских и муниципальных округах;
[bookmark: _GoBack]	- расселены 5 аварийных жилых дома в г.о.г. Арзамас и Н.Новгород и др.
