Пресс-релиз
о ходе реализации государственных программ Нижегородской области

Министерством экономического развития и инвестиций Нижегородской области подведены итоги реализации государственных программ Нижегородской области за январь-декабрь 2023 года.
1. Государственные программы Нижегородской области (далее - ГП НО).
В 2023 году за счет средств областного бюджета предусмотрены 
к реализации 34 ГП НО, 1 государственная региональная адресная программа (далее – ГРАП) и 1 государственная региональная программа Нижегородской области (ГРП НО), на которые было предусмотрено 261,4 млрд. руб.
[bookmark: _GoBack]	За январь-декабрь 2023 года ГП НО, ГРАП и ГРП НО профинансированы 
на общую сумму 252,8 млрд. руб., что на 24% больше аналогичного периода 
2022 года (203,4 млрд. руб.).
Наибольший объем средств был направлен на:
-  развитие транспортной системы;
-  развитие образования;
-  социальную поддержку граждан;
-  развитие здравоохранения.
2. Адресная инвестиционная программа Нижегородской области 
(далее - АИП).
Все капитальные расходы из областного бюджета осуществляются 
в рамках Адресной инвестиционной программы Нижегородской области 
(далее - АИП).
В 2023 году в АИП включено 673 объекта капитального характера, на которые было предусмотрено из областного бюджета 26,6 млрд. рублей.
За январь - декабрь 2023 года на реализацию АИП из областного бюджета направлено 23,1 млрд. рублей, что составляет 86,7% к годовому лимиту 
(за январь - декабрь 2022 года - 92,0%).
Из 203 объектов АИП, запланированных к вводу в 2023 году, введено 
159 объектов, основные из них:
-  12 объектов образования (строительство 5 детских садов и 4 школы в 5-ти муниципальных образованиях, капитальный ремонт центра внешкольной работы 
в г.о.г. Бор, здания дворца детского творчества в г.о. Навашинский, авторской академической школы в г.о.г. Н. Новгороде);
-  31 объект здравоохранения (28 ФАПов, 1 ФП и 2 ОВОПа в 25-ти муниципальных образованиях);
-  17 объектов культуры (2 центра культурного развития, библиотека, капитальный ремонт детского музея в Городецком муниципальном округе, детская школа искусств в Большемурашкинском муниципальном округе и др. в 10-ти муниципальных образованиях);
	-  14 автомобильных дорог в 13-ти муниципальных образованиях, автостанция в Дивеевском муниципальном округе и пешеходный мост в г.о.г. Бор;
	-  29 индивидуальных жилых домов в 12-ти муниципальных образованиях;
	-  12 газопроводов в 8-ми муниципальных образованиях;
	-  5 объектов водоснабжения в 4-х муниципальных образованиях;
-  12 спортивных объектов (футбольный и легкоатлетический манежи, 
2 спортивные площадки и модернизация 3-х футбольных полей и др. в 8-ми муниципальных образованиях);
- берегоукрепление р. Волги в Городецком муниципальном округе 
(2-ой участок) и др.
По состоянию на 1 января 2024 г. 44 объектов остались не введенными 
(21,7% от запланированных в 2023 году к вводу).
